WorkStation 辅导员工作站 v2.0 迭代需求方案

本地单机版 · MVC + SQLite · 面向辅导员日常工作

1  版本目标与范围总览

1.1  版本目标

WorkStation 已实现七个功能视图的完整闭环（工作台、学生台账、重点关注、谈心谈话、学生画像、文件中心、设置），所有业务数据存于本地 SQLite 数据库，服务仅监听本机回环地址，不联网、零第三方依赖。当前学生台账已导入 190 名新生，谈话、文件索引、画像标签模块尚待启用。

本次迭代以 2026-2027 学年第一学期实际工作为场景，补齐资助奖助业务闭环（新增奖助管理模块），并对台账导出、画像阅读、谈话录入三个高频使用环节做针对性增强，目标是让辅导员在奖助申报、材料报送、谈话记录三件事上减少手工整理工作量。

1.2  需求范围与优先级

本轮共 4 项需求，按业务价值与实现风险排序如下。其中奖助管理为新增模块，是本次迭代的核心增量；其余三项为前端体验增强，实现风险低。

| 优先级 | 需求 | 模块 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 奖助管理模块（新增） | 新增视图 | 新增功能 |
| P1 | 台账导出增强 | 学生台账 | 功能增强 |
| P1 | 画像家长信息折叠 | 学生画像 | 交互优化 |
| P1 | 谈话批量导入与导出 | 谈心谈话 | 功能增强 |

2  需求①：奖助管理模块（新增）

2.1  业务背景与目标

新生辅导员的奖助工作具有明确的学年节奏：9 月绿色通道与家庭经济困难学生认定启动，10-11 月国家助学金、临时困难补助申报，学年中勤工助学岗位与生源地信用助学贷款回执管理，春季学期各类奖学金评审。当前系统仅提供“经济关注”标记和零散的文件索引，无法支撑“困难认定建档、项目申报、评审、发放跟踪”的完整闭环，奖助材料与结果散落在本地文件夹和台账备注中，查询和统计困难。

目标：将奖助工作从“记录分散、查询困难”转变为“档案在系统、可查询、可统计、可追溯”，形成认定建档、项目申报、评审记录、发放跟踪的完整业务闭环，并与其他模块共享学生数据。

2.2  数据模型设计

奖助模块新增 3 张数据表，并复用现有学生表与文件表，具体如下。

| 数据表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| aid_projects（奖助项目） | id、name、type、term、amount、quota、deadline、status、note | 类型字典：困难认定、助学金、奖学金、勤工助学、其他 |
| hardship_records（困难认定档案） | id、sid、year、level、review、status、note、updated_at | 每生每学年一条，跨项目复用的核心数据，等级分特别困难、困难、一般困难 |
| files（复用） | category 设为奖助材料，sid 关联学生 | 认定表、佐证材料上传，沿用自动改名落盘机制 |
| students（复用） | 直接引用，无需改动 | 姓名、班级、学号、经济关注标记自动带出 |

设计原则：困难认定档案独立成表，按学年可追溯、可跨项目复用；申报记录保持轻量，一名学生对一个项目一条记录。

2.3  功能清单

页签 A 奖助项目：项目增删改查；按学年学期、类型筛选；项目详情实时统计人数

页签 B 困难认定：按学年登记认定档案（新增、编辑、归档），等级分特别困难、困难；支持 CSV 批量导入认定名单（学号、等级、评议结果），沿用现有“预览加跳过明细”流程；

页签 C 申报记录：选定项目后，按班级、困难等级、经济关注筛选学生，勾选批量添加申报；逐条维护申请日期、材料说明、评审结果、金额、发放状态；申报明细可按项目、学年、班级筛选后导出 CSV。

2.4  与现有模块联动

画像联动：奖助记录自动进入该生成长时间轴，与谈话、重点关注材料并列展示，可追溯申请时间与结果。

重点关注联动：困难认定结果反哺“经济”关注级别的调整建议。

2.5  技术方案要点

后端新增表与接口：aid/projects 增删改查、aid/hardship 增删改、aid/records 增删改、import/hardship 批量导入，/api/state 返回结构同步扩展；前端新增导航项与视图渲染，学生多选器、文件上传、筛选、导出均复用现有组件，不引入新依赖。

3  需求②：学生台账导出增强

3.1  现状与问题

当前台账导出为固定 24 列的全量 CSV，无法按需选择导出列或导出范围。在向学院、资助部门报送材料时，需在 Excel 中手工删改列，重复劳动且易出错。

3.2  需求设计

将“导出 CSV”按钮改为“导出”，点击后弹出导出配置框，包含两项选择：

列选择：22 项学生字段（学号、姓名、性别、籍贯、班级、宿舍、民族、政治面貌、通讯地址、QQ、电话，父母各 5 项，专业、家庭情况）加重点关注、备注、谈话数，复选框多选，默认全选，提供全选与清空。

范围选择：全部学生或当前筛选结果（保留搜索框与各筛选条件状态）。

导出格式保持 CSV，UTF-8 带 BOM，Excel 打开不乱码；文件名含日期与范围说明。实现为纯前端改动，后端无需调整。验收标准：勾选部分列后表头与数据一一对应；按班级筛选后导出仅含筛选结果。

4  需求③：学生画像家长信息折叠

4.1  现状与问题

画像页父亲、母亲信息平铺展示，易泄露隐私；联系方式常年在屏幕上可见，在投屏、共享屏幕场景存在隐私暴露风险。

4.2  需求设计

父亲信息、母亲信息两栏改为可折叠面板：默认收起，仅显示栏标题与箭头，点击展开或收起；展开后保持现有字段排版不变。

实现为前端改动（画像渲染与少量样式），无后端改动。验收标准：默认收起；点击展开不引起布局跳动；展开状态与统计卡、时间轴互不影响。

5  需求④：谈心谈话批量导入与导出

5.1  批量导入

现状为只能逐条新增谈话记录，学期初大量线下谈话无法快速录入，导入需求强烈。设计完整复用学生导入的成熟流程：

入口：谈心谈话右上角新增“批量导入”按钮。

流程：下载模板，填写后上传 CSV 或从 Excel 粘贴，解析预览，确认导入。

模板列：学生谈话时间、谈话地点、姓名、学号、性别、年级、学历、话题、谈话要点记录、备注，谈话日期、学号与谈话要点记录为必填。

学生匹配：按学号匹配台账学生，未匹配的行列出跳过明细（文件行号与原因）。

去重策略：允许重复导入（同一学生多次谈话属常态）；若同一学生同日同话题记录已存在，在预览中提示并可选跳过。

后端新增 POST /api/import/talks 接口，服务端匹配学生、校验必填项，返回 imported 与 skips 明细。验收标准：导入后列表即时出现；跳过明细可核对；学生画像中的谈话数与时间轴同步更新。

5.2  批量导出增强

与台账导出保持一致的体验：“导出统计 CSV”改为“导出”，弹窗配置列选择与范围选择。

列选择：谈话时间、姓名、学号、班级、谈话人、地点、话题、关注等级、学生特点、谈话内容、跟进事项、跟进日期、完成状态，默认全选。

范围选择：全部记录或当前筛选结果（关键字、话题、等级、月份筛选后导出）。

纯前端改动，验收标准同台账导出。